議事録

MJOCX 変換作業 レビュー打ち合わせ

| 件名 | MJOCX 変換作業内容のレビュー・確認 |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年6月（13:29〜14:03） |
| 形式 | オンライン会議 |
| 出席者 | レビュー担当、作業担当者 |
| 関係者 | 野中さん（対象資源のピックアップ担当）、山下さん（11月向けスケジュール） |

# 1. 会議の目的

MJOCX 案件における変換作業（辞書生成・コンバート・Mandara 適用・ビルド）について、作業担当者が実施した内容をレビューし、作業手順の妥当性および結果の信頼性を確認する。

# 2. 議事内容

## 2.1 TFS / 作業環境の取り扱い

- TFS 上で全員が共有・管理している資源そのものには手を入れず、ローカルに丸ごとコピーした作業用クローンで作業を実施する方針を確認した。

- 「バックアップ」ではなく、あくまで作業用クローンとしての位置づけである点を共有した。

- 作業に用いた資源は、TFS から確実に最新を取得していること、および取得日のスナップショットを必ず野中さんへ連携することを確認・依頼した（直近で重複・他者の修正があり得るため、どの時点の資源にコンバートをかけたかが重要となる）。

## 2.2 辞書生成（3分割実施）の懸念

- 辞書生成を Include・Mandara・WinApp の3つに分けて、それぞれ実施したとの報告があった。

- ツールがフォルダ配下のサブフォルダを参照する仕様のため、3つを1つのフォルダにまとめて一括で実行すれば本来一度で完了する見込みである。

- ツールが資源間の関連性（VB プロジェクトの依存関係等）まで参照している場合、分割実行により結果が変わる恐れがある。特に Mandara は Include を参照する可能性がある。

- 単純に対象を抽出しているだけであれば分割でも問題ないが、念のため全資源を1フォルダにまとめて実行し、3分割時の辞書内容と一致するか確認することを依頼した。

## 2.3 コンバート作業

- コンバートも辞書と同様に3フォルダに分けて（辞書生成→コンバートを各3回）実施したとの報告。基本的に問題ないと考えられるが、2.2 の懸念点（分割の影響）を併せて確認することを依頼した。

## 2.4 対象母数の妥当性

- 今回はリスク対応分のみを対象としており、全量ではない。対象母数（VApp が何件、Mandara が何件か）は野中さんがピックアップしている。

- その母数自体に誤りがないか（ピックアップの正当性）について、明確な確認が取れていないため、野中さんへの確認が必要である。

## 2.5 エラー抽出の手法とエビデンスの懸念

- Visual Studio のビルド結果からエラーのみをシートに記載しているが、警告とエラーの切り分け方法（フィルタ利用か目視判断か）が明確でなかった。

- ツールのフィルタ機能で警告を除外しエラーのみを全量抽出したのであれば作業として信頼できるが、1件ずつ目視で判断した場合は見落としのリスクがあり、結果の信頼性が揺らぐ。

- プロセスのエビデンスが残らず結果しか確認できないため、今後はどのような手順で作業・抽出を行ったかを意識し、説明できるようにすることが重要である旨を指摘した。

- 今回のエラー抽出分については、後工程の修正時に併せて対応可能なレベルとして、一旦信用する形とした。

## 2.6 Mandara 適用 / プロジェクト構成の確認

- Mandara はプロジェクトが参照しているファイルのみを対象とするため、Include / WinApp / Mandara を分割した状態で適用すると Include 資源が取り残される恐れがある。

- 作業担当者は、通常の DevOps/TFS の構成に戻し、コンバート後の資源を配置してプロジェクトが開けることを確認した上で Mandara を適用した、と説明。

- ただし「コンバート済み資源がプロジェクトとして全て適用されているか」という観点（プロジェクト単位の意識）までは認識していなかった。Include はプロジェクトフォルダに含まれない特殊な扱いのため、使用側が確実に意識しないと取り漏れるリスクがある点を指摘した。

## 2.7 作業の目的理解について（レビューアーからの指摘）

- 手順どおり作業することは前提だが、その手順がどのような目的の上に成り立っているかを理解しないと、取りこぼし時にやり直しとなり、作業の正当性を問われた際に保証ができない。

- 資源管理は「意図・意識を持って管理できている」状態であって初めて妥当と言える。今後も、何のためにその手順を踏むのかを常に確認しながら作業することが望ましい。

## 2.8 ビルド結果・スケジュール

- ビルド結果は先日共有済みのとおりで、成功・失敗が混在しており、前回から変化が出ている。

- 11月向けに何本出すかのスケジュールは野中さん・山下さんが検討中で、本会議では未確認。今回の全量作業がどのターゲット（11月向けか、全体か）に対するものかを整理し、11月向け対象資源を確認した上で野中さんへ提出・本登録していく必要がある。

# 3. 結論・今後の方針

- 今回の作業は、いくつかの懸念点（分割実行の影響、母数の妥当性、エラー抽出手法、プロジェクト単位の確認）を残しつつも、一旦は信用する形とする。

- 再実施するか現状を前提に進めるかは、野中さんへの確認を踏まえて判断する。

- 本会議の結果は作業担当者から野中さんへ報告する。

# 4. アクションアイテム

| No. | 対応事項 | 担当 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Include・WinApp・Mandara を1フォルダにまとめて辞書生成し、3分割時の結果と一致するか確認 | 作業担当者 | 未対応 |
| 2 | 対象母数（VApp / Mandara の件数）の妥当性を野中さんへ確認 | 作業担当者 | 未対応 |
| 3 | エラー抽出の手法を明確化し、今後はプロセスを説明できる形で実施 | 作業担当者 | 継続 |
| 4 | プロジェクト単位でコンバート済み資源の適用状況を意識し再確認（特に Include） | 作業担当者 | 未対応 |
| 5 | TFS 資源取得日のスナップショットを野中さんへ連携 | 作業担当者 | 未対応 |
| 6 | 11月向け対象資源を確認し、提出範囲を整理 | 作業担当者 / 野中さん | 未対応 |
| 7 | 本会議結果を野中さんへ報告 | 作業担当者 | 未対応 |